OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 44/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 486

Podgorica, 08.05.2020. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA

Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe investicija

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE	8

PREDMETA JAVNE NABAVKE	8

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	17

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	18

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	19

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	20

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	21

NASLOVNA STRANA PONUDE	22

SADRŽAJ PONUDE	23

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	24

FINANSIJSKI DIO PONUDE	30

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	31

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	32

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	33

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	34

NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA	36

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	38

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	43

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	48

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	49

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO | Lice/a za davanje informacija: Veljko Knežević |
| --- | --- |
| Adresa: Ivana Milutinovića br. 12 | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 03099873 |
| Telefon: 020 408 451 | Faks: |
| E-mail adresa: veljko.knezevic@cedis.me | Internet stranica (web): www.cedis.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Nabavka građevinskih, zanatskih i elektromontažnih radova za potrebe investicija, stavka 486 iz Amandmana 1 na Plan javnih nabavki broj 10-10-6610 od 19.02.2020. godine.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica; 45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama.

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( da

Okvirni sporazum zaključuje se na period od četiri godine od dana zaključivanja istog.

( Okvirni sporazum će se zaključiti sa 6 prvorangiranih ponuđača.

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

1) predmet nabavke;

2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;

3) ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke;

4) ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabavke u cjelosti za vrijeme primjene okvirnog sorazuma;

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- količina/obim radova koji su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou;

- dinamika izvođenja radova koji su predmet nabavke;

- pojedinačna cijena radova koji su predmet nabavke.

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

( nakon ponovljenog poziva ponuđačima za dostavljanje ponude u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma.

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa zaključivanjem okvirnog sporazuma

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om 1.300.000,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 490.000,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za drugu godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 330.000,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za treću godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 240.000,00 €.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za ćetvrtu godinu primjene okvirnog sporazuma:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 240.000,00 €.

UKUPNO:  sa uračunatim PDV-om  1.300.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke dužni da dostave sljedeće dokaze:

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta (Sl.list CG 064/17) ponuđač privredno društvo treba da dostavi licencu Ministarstva održivog razvoja i turizma:

- Licenca projektanta i izvođača radova  za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.

Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.

- Važeću Licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

- Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja Okvirnog sporazuma je četiri godine od dana zaključivanja istog, a rok izvođenja radova po pojedinačnim ugovorima je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika. Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja Pojedinačnog ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Teritorija Crne Gore.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena					broj bodova  	   100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 04.06.2020. godine do 09:00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  04.06.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama CEDIS-a, na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Rok za podnošenje ponuda je skraćen sa 37 na 27 dana iz razloga urgentnosti predmetne javne nabavke radova na realizaciji investicionih projekata koji su od velikog značaja za poboljšanje elektroenergetske infrastrukture na teritoriji cijele Crne Gore.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda na mini tenderu bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja Pojedinačnog ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana, dostavi Naručiocu:

( bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti Ugovora i sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja Ugovora. U slučaju potrebe Naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla naplati u cjelosti u slučaju da Isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu pojedinačnim Ugovorom i u slučaju jednostranog raskida Ugovora. Ako se za vrijeme trajanja pojedinačnog Ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.

Izvođač sa kojim bude zaključen Pojedinačni ugovor je u obavezi da prije uvođenja u posao Naručiocu preda:

( polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na  djelatnost  građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 100.000,00 eura. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE

# PREDMETA JAVNE NABAVKE

| Red. br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija | RADOVI NA IZGRADNJI TRAFOSTANICE 10/0,4kV |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: -Pripremni radovi na lokaciji TS: raskrčavanje terena, Iskolčavanje lokacije predviđene za izgradnju TS, izrada table za obilježavanje gradilišta u skladu sa Zakonom - Pripemni, građevinski i zanatski radovi ( iskopi, nasipanje sloja šljunka sa nabijanjem i formiranjem tampna, ne računajući izradu potpornih zivdova), prema glavnom projektu proizvođača TS i/ili Revidovanom Glavnom projektu za izgradnju TS. Materijal za građevinske i zanatske radove obezbjeđuje izvođač, -Utovar, transport( od magacina Naručioca u Podgorici) građevinskog dijela TS opreme i materijala do mjesta ugradnje, istovar i ugradnja TS koja podrazumijeva: -Radovi na montaži građevinskog dijela TS prema projektu proizvođača TS i/ili Revidovanom Glavnom projektu za izgradnju TS podrazumijevaju: izradu temelja, temeljnih ploča, temeljnih stopa ( materijal za izradu temelja, temeljnih ploča i temeljnih stopa obezbjeđuje izvođač),sastavljanje gotovih, betonskih, tipskih elemenata, montaža bravarije ( vrata, žaluzine), farbanje unutrašnjih zidova fasadeksom, roloplast ili sl., izrada i montaža trotoarskih betonskih ploča - Elektromontažni radovi na ugradnji i povezivanju opreme (VN i NN bloka) i transformatora, kablovskih razvoda, uklapanje u 10kV i 0,4kV mrežu - Radovi na izgradnji uzemljivača; podrazumijeva i nabavku FeZn trake ( 25x4mm) od strane Izvođača. izrada sabirnog zemljovoda unutar TS prema Glavnom projektu proizvođača i/ili Revidovanom Glavnom projektu za izgradnju TS ( materijal obezbjeđuje Izvođač) - Radovi na uređenju površina i dovođenja istih u prvobitno stanje - Odovoz viška materijala na deponiju - Radovi na ispitivanju i pribavljanje pozitivnog stručnog nalaza ( prelazni otpor uzemljivača, galvanska povezanost metalnih dijelova, udešenje zaštitnih uređaja - Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja od strane licencirane firme i dostavljanje u digitalnoj formi (kml i dwg format) i štampanoj formi 2 primjerka -izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 1.1 |  | Izgradnja kompaktne TS 10/0,4 kV 1x630 kVA (sa spoljnom manipulacijom), (transformator 630 kVA, SN blok - 3V+1T, NN blok - 8 izvoda) | kom | 2 |
| 1.2 |  | Izgradnja kompaktne TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA (sa spoljnom manipulacijom), (transformator 1000 kVA, SN blok - 3V+1T, NN blok - 12 izvoda) | kom | 2 |
| 1.3 |  | Izgradnja kompaktne TS 10/0,4 kV 2x630 kVA (sa spoljnom manipulacijom), (dva transformatora 630 kVA, SN blok - 3V+2T, dva NN bloka sa po 8 izvoda) | kom | 2 |
| 1,4 |  | Izgradnja kompaktne TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA (sa spoljnom manipulacijom), (dva transformatora 1000 kVA, SN blok - 3V+2T, dva NN bloka sa po 12 izvoda) | kom | 1 |
| 1.5 |  | Izgradnja montažno-betonske TS 10/0,4 kV 1x630 kVA (sa unutrašnjom manipulacijom), (transformator 630 kVA, SN blok - 3V+1T, NN blok - 8 izvoda) | kom | 1 |
| 1.6 |  | Izgradnja montažno-betonske TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA (sa unutrašnjom manipulacijom), (transformator 1000 kVA, SN blok - 3V+1T, NN blok - 12 izvoda) | kom | 1 |
| 1.7 |  | Izgradnja montažno-betonske TS 10/0,4 kV 2x630 kVA (sa unutrašnjom manipulacijom), (dva transformatora 630 kVA, SN blok - 3V+2T, dva NN bloka sa po 8 izvoda) | kom | 1 |
| 1.8 |  | Izgradnja montažno-betonske TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA (sa unutrašnjom manipulacijom), (dva transformatora 1000 kVA, SN blok - 3V+2T, dva NN bloka sa po 12 izvoda) | kom | 1 |
| 1.9 |  | Demontaža svih vrsta i tipova TS 10/0,4kV, utovar, transport sa lokacije TS do lokalnog magacina Regiona i istovar. Radovi podrazumijevaju neophodne elektromontažene,građevinske i zanatske radove na demontaži TS | kom | 2 |
| 1.10 |  | Transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje i uklapanje u 10kV i 0,4kv mrežu mobilne TS 10/0,4kV. Radovi podrazumijevaju i izradu uzemljivača mobilne Ts, nabavku, transport i ugradnju zaštitne ograde. | kom | 1 |
| 2 |  | RADOVI NA IZGRADNJI STS 10/0,4kV |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: -Utovar, transport( od magacina Naručioca u Podgorici) STS 10/0,4kV i komplet opreme i materijala do mjesta ugradnje, istovar i ugradnja STS10/0,4kV koja podrazumijeva: - Iskolčavanje lokacije STS,izrada table za obilježavanje gradilišta u skladu sa Zakonom - Pripemni, građevinski i zanatski radovi ( ne računajući izradu potpornih zivdova) prema Revidovanom Glavnom projektu za izgradnju STS10/0,4kV. Materijal za građevinske i zanatske radove obezbjeđuje izvođač. -Radovi na montaži STS10/0,4kV prema revidovanom Glavnom projektu za izgradnju STS podrazumijevaju: izradu temelja,podizanje, centriranje, učvršćivanje i zatrpavanje temeljne rupe, ( nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu temelja (kamen, beton, pijesak,...), obaveza je izvođača), montažu željezno-rešetkastog stuba - Elektromontažni radovi na ugradnji kompletne opreme (transformator,razvod visokog i razvod niskog napona) i povezivanju kompletne opreme STS 10/0,4kV na betonskim i željezno-rešetkastim stubovima - Radovi na izgradnji uzemljivača; podrazumijeva i nabavku FeZn trake ( 25x4mm) od strane Izvođača (radovi na uzemljivaču se smatraju okončanim sa pribavljanjem pozitivnog stručnog nalaza) - Radovi na uređenju površina i dovođenja istih u prvobitno stanje - Odovoz viška materijala na deponiju - Radovi na ispitivanju i pribavljanje pozitivnog stručnog nalaza ( prelazni otpor uzemljivača, galvanska povezanost metalnih dijelova, udešenje zaštitnih uređaja) od strane licencirane firme - Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja od strane licencirane firme i dostavljanje u digitalnoj formi (kml i dwg format) i štampanoj formi 2 primjerka -Izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 2.1 |  | STS 10/0,4 kV 160 kVA na betonskom stubu | kom | 1 |
| 2.2 |  | STS 10/0,4 kV 250 kVA na betonskom stubu | kom | 1 |
| 2.3 |  | STS 10/0,4kV 160kVA na željezno-rešetkastom stubu | kom | 1 |
| 2.4 |  | STS 10/0,4kV 250kVA na željezno rešetkastom stubu | kom | 1 |
| 3 |  | RADOVI NA UGRADNJI DRVENIH STUBOVA I BETONSKIH NOGARA |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: - Utovar, transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje, istovar,iskop i tehnički propisna ugradnja svih visina drvenih (8,9,10,11,12 m) stubova i A-stubova sa ili bez betonskog nogara (Iskop temeljne rupe, ručno ili mašinsko podizanje, centriranje, nabavka-prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti) u slučaju betonskih nogara podrazumjeva se još sastavljanje stuba i nogara i propisno ukopavanje nogara i dovođenje površine u prvobitno stanje. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje Narućiocu u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i klm format) -izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 3.1 |  | Nezavisno od kategorije (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača u slučaju potrebe) bez iskopa miniranjanjem | kom | 50 |
| 4 |  | RADOVI NA UGRADNJI AB STUBOVA |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: - Pripremni radovi; Trasiranje,raščišćavanje terena i obilježavanje gradilišta u skladu sa Zakonom ( sav materijal i opremu kao i izradu table u skladu sa Zakonom nabavlja transportuje i ugrađuje Izvođač) - Utovar, transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje, istovar,iskop i tehnički propisna ugradnja svih visina betonskih (9/315,9/1000, 9/1600,10/315,10/1000,11/315,11/1000,12/315,12/1000, 12/1600) stubova (Iskop temeljne rupe dubine prema visini stuba 1/6 visine, ručno ili mašinsko podizanje, centriranje, ,nabavka- prevoz i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti i betoniranjem temelja betonom marke MB-20), iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja ( FeZn traku i ukrsne komade i ostali materijal obezbjeđuje Izvođač; radovi na izradi uzemljivača se smatraju završenim po dobijanju pozitivnog stručnog nalaza) i dovođenje površine u prvobitno stanje. - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i klm format) - Mjerenje prelaznog otpora izvedenog uzemljivača - Izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 4.1 |  | nezavisno od kategorije (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača u slučaju potrebe) bez iskopa miniranjanjem | kom | 100 |
| 5 |  | RADOVI NA UGRADNJI ČELIČNO-REŠETKASTIH STUBOVA |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: -Pripremni radovi; Trasiranje,raščišćavanje terena i obilježavanje gradilišta u skladu sa Zakonom ( sav materijal i opremu kao i izradu table u skladu sa Zakonom nabavlja transportuje i ugrađuje Izvođač) -Utovar,transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradjne, istovar i ugradnja svi vrsta, željezno-rešetkastih 10 kV stubova sa komplet za ovješenje Al-Fe užeta (električno i mehanički pojačano). Stavka podrazumijeva izradu uzemljivača u vidu dva prstena sa povezivanjem (radovi na uzemljivaču se smatraju okončanim sa pribavljanjem pozitivnog stručnog nalaza). - Geodetsko snimanje izvedenog stanja, od strane licencirane firme, svih stubnih mjesta koji su bili predmet izvođenja radova i dostavljanje u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i klm format) - Mjerenje prelaznog otpora izvedenog uzemljivača - izrada projekta izvedenog stanja Ukupno, računato po stubnom mjestu: |  |  |
| 5.1 |  | nezavisno od kategorije zemljišta (u cijenu uračunata upotreba kompresora ili rovokopača u slučaju potrebe) bez iskopa miniranjanjem | kom | 10 |
| 6 |  | PROSJECANJE TRASE VAZDUŠNIH VODOVA |  |  |
| 6.1 |  | Prosijecanje rastinja na trasi vodova naponskog nivoa do i 35 kV po m dužnom prosječene trase ( vod koridor se prosjeca širine do 15 m-). Pod radovima na prosijecanju podrazumijeva se i uklanjanje sa trase i deponovanje posječenog rastinja | m | 2.000 |
| 7 |  | IZGRADNJA KABLOVSKIH VODOVA |  |  |
|  |  | Pod radovima na izgradnji se podrazumijeva: -Pripremni radovi; Trasiranje,raščišćavanje terena, rezanje i razbijanje betonskih (debljine (5-10cm)) i asfaltnih (debljine (7-10cm) površina, probni iskopi, i obilježavanje gradilišta u skladu sa Zakonom ( sav materijal i opremu kao i izradu table u skladu sa Zakonom nabavlja transportuje i ugrađuje Izvođač) - Utovar, transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje, istovar, Iskop, propisno polaganje svih vrsta i svih presjeka podzemnih kablova naponskog nivoa do i uključujući 35 kV i presjeka do 240 mm2 po provodniku bez skrivenih mana i nedostataka ( u skladu sa revidovanim Glavnim projektom) , Izrada kablovskih spojnica i kablovskih završetaka za sve vrste kablovskih vodova naponskog nivoa do i uključujući 35kV i presjeka do 240mm2 ( po provodniku) zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje gdje je mjerna jedinica dužina iskopane trase m dužni ( podrazumjeva se nabavka-isporuka i ugradnja sa raznošenjem i razvlačenjem, svog materijala koji je potreban: kablovnice,regali sa nosačima ( uključujući sitni materijal kao što su npr. šrafovi, tiplovi,...) GAL štitnici, upozorna traka, pocinčana traka ( FeZn 25x4mm), oznake kabla (kablovske tablice sa podacima o kablu) nabavka- isporuka i ugradnja pijeska 0-4, i razvlačenje i polaganje kabla, izrada posteljice od pijeska, pokrivanje kabla pijeskom ,nabavka-isporuka, nabavka transport i ugradnja betona MB 20 i ugradnja oznaka za trasu kablovskog voda). Polaganje jednožilnih kablova podrazumjeva polaganje tri žile u snop kao jedan vod) Vraćanje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina ((podrazumjeva nabavku transport i ugradnju betona marke MB30, pripremu za asfaltiranje i asfaltiranje prema standardima za određenu vrstu putne površine na kojoj se izvode radovi. Ukoliko postoje izdati tehnički uslovi od strane nadležnog organa, radove u putnom pojasu i trupu puta izvoditi u skladu sa istim) Odvoz viška materijala na deponiju (Minimalna dubina rova 0,8 m). - Geodetsko snimanje izvedenog stanja položenih kablovskih vodova ( dubina , spojnice, ukrštanja sa instalacijama TK, ViK i drugo), od strane licencirane firme, i dostavljanje u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i klm format) - Naponsko ispitivanje položenih kablovskih vodova i dostavljanje ispitnog protokola od strane licencirane firme -- izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 7.1 |  | Izgradnja kabovskog voda naponskog nivoa do i uključujući35kV presjeka provodnika do 240mm2 u zemljanom rovu u regulisanim, neregulisanim terenima kao i u zemljanom rovu u trupu saobraćajnica ( površina prekrivena asfaltom) i u zemljanom rovu prekrivenom betonskom površinom. | m | 6.500 |
| 7.2 |  | Izrada kablovskog okna dimenzija korisnog prostora dxšxv 180cmx180cmx180cm. Bočni zidovi mogu da budu od opeke ili betona debljine 25cm. Šahta mora biti zatvorena sa minimalanim ulaznim otvorom okna od 65cmx65cm i ulaz mora biti zatvoren poklopcem od livenog govžđa | kom | 10 |
| 7. 3 |  | Nabavka,isporuka i ugradnja kablovske kanalizacije od PEHD cijevi( uključujući i kablovski pribor kao npr, PVC spojnice, PVC držači,...) presjeka od Ø110mm do i uključujući Ø160mm | m | 100 |
| 7.4 |  | Nabavka,isporuka i ugradnja kablovskih regala ( uključujući spojni pribor,pribor i materijal za montažu, sitni materijal,...) | m | 100 |
| 8 |  | UGRADNJA AlFe UŽETA I SKS |  |  |
| 8.1 |  | Utovar, transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje, istovar, razvlačenje i ugradnja Al-Fe ili Cu užeta sa komplet, pripadajućom, ovjesnom opremom | kg | 200 |
| 8.2 |  | Utovar, transport od magacina naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje, istovar, razvlačenje i ugradnja SKS-a presjeka do i 70 mm2(sa ili bez provodnika 2x16mm2)) sa komplet, pripadajućom, ovjesnom opremom | m | 5.000 |
| 9 |  | UGRADNJA NKRO |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: Pripremni radovi: Raščišćavanje terena,rezanje betona i asfalta, iskop i izrada postolja za NKRO (nabavka, prevoz i ugradnja neophodnog materijala je obaveza Izvođača) - Montaža NKRO i uklapanje u kablovsku mrežu -Geodetsko snimanje izvedenog stanja od strane licencirane firme, i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i klm format) -izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 9.1 |  | NKRO4-250A | kom | 4 |
| 9.2 |  | NKRO4-400A | kom | 2 |
| 9.3 |  | NKRO6-250A | kom | 3 |
| 9.4 |  | NKRO6-400A | kom | 1 |
| 9.5 |  | NKRO8-250A | kom | 1 |
| 9.6 |  | NKRO8-400A | kom | 1 |
| 10 |  | REKONSTRUKCIJE TS 10/0,4kV |  |  |
|  |  | Pod radovima se podrazumijeva: -Izrada projekta zamjene VN i/ili NN bloka i/ili transformatora.Projektni zadatak je obaveza Naručioca -Utovar, transport od magacina Naručioca (Podgorica) do mjesta ugradnje, istovar i ugradnja VN i/ili NN bloka i/ili Transformator i pratećeg materijala i opreme, kablova i kablovskog pribora -Zamjena VN i/ili NN bloka i/ili transformatora. po odobrenom (od strane Naručioca) projektu. (bravarske radove, materijal - Uklapanje u 10kV i 0,4kV mrežu -Demontaža VN i/ili NN bloka i/ili transformatora i transport do lokalnog magacina Regiona u kojem se izvode radovi - Geodetski snimak trafostanice i dostavljanje situacije u štampanoj i elektronskoj formi ( dwg i klm format) - Radovi na ispitivanju i pribavljanje pozitivnog stručnog nalaza ( prelazni otpor uzemljivača, galvanska povezanost metalnih dijelova, udešenje zaštitnih uređaja) od strane licencirane firme - izrada projekta izvedenog stanja |  |  |
| 10.1 |  | Rekonstrukcije TS 10/0,4kV, - zamjena transforatora | kom | 5 |
| 10.2 |  | Rekonstrukcija TS 10/0,4kV - zamjena VN bloka | kom | 5 |
| 10.3 |  | Rekonstrukcija TS 10/0,4kV - zamjena NN bloka | kom | 4 |
| 10.4 |  | Rekonstrukcija TS 10/0,4kV - zamjena VN i NN bloka | kom | 5 |
| 10.5 |  | Rekonstrukcija TS 10/0,4kV - zamjena Transformatora i VN i NN bloka | kom | 5 |
| 10.6 |  | Rekonstrukcija TS 10/0,4kV - zamjena Transformatora i VN bloka | kom | 2 |
| 10.7 |  | Rekonstrukcija TS 10/0,4kV - zamjena Transformatora i NN bloka | kom | 3 |
| 11 |  | Optika |  |  |
| 11.1 |  | Nabavka, isporuka i polaganje 2xPEØ40/2mm cijevi kroz položenu PVC cijev za potrebe uduvavanja optičkog kabla i rezerve. | m | 1.500,00 |
| 11.2 |  | Nabavka, isporuka i provlačenje optičkog kabla sa 144 vlakna SM E9/125 G652D kroz jednu od položenih PEØ40mm cijev. | m | 2.000,00 |
| 12 |  | Izmještanje EE Infrastrukture |  |  |
| 12.1 |  | Iskop temeljne rupe, nabavka, transport i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog zateznog "A" stuba (od jedinki dužine do 10m) sa opremom za zatezno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za zatezno ovješenje SKS-a) . Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala do deponije udaljene do 5km. Ukupno, računato po stubnom mjestu: | kom | 5,00 |
| 12.2 |  | Iskop temeljne rupe, nabavka, transport i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog nosivog stuba (od jedinke dužine do 10m) sa opremom za nosno ovješenje Al-Fe užeta (ili opremom za nosno ovješenje SKS-a). Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala do deponije udaljene do 5km. Ukupno, računato po stubnom mjestu: | kom | 5,00 |
| 12.3 |  | Iskop temeljne rupe, nabavka, transport i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog zateznog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 1000 daN) sa opremom za zatezno ovješenje SKS-a (ili opremom za zatezno ovješenje Al-Fe užeta). Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala do deponije udaljene do 5km. Ukupno, računato po stubnom mjestu: | kom | 5,00 |
| 12.4 |  | Iskop temeljne rupe, nabavka, transport i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog nosivog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile 315 daN) sa opremom za nosno ovješenje SKS-a (ili opremom za nosno ovješenje Al-Fe užeta). Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala do deponije udaljene do 5km. Ukupno, računato po stubnom mjestu: | kom | 5,00 |
| 12.5 |  | Nabavka, transport i ugradnja Al-Fe provodnika presjeka do 50mm2. | m | 100,00 |
| 12.6 |  | Nabavka, transport i ugradnja trofaznog SKS provodnika presjeka do 70mm2. | m | 120,00 |
| 12.7 |  | Nabavka materijala, transport i ugradnja, opreme za prelazak podzemnog voda u nadzemni. Stavka podrazumijeva i izradu uzemljivača za odvodnike prenapona u zemljištu specifičnog otpora tla do 1000 ohmm. Podrazumijeva se komplet materijal i rad na montaži kabla na stub sa svom potrebnom opremom (kablovske glave, odvodnici prenapona, konzole, šelne, strujne veze itd.). Ukupno, računato po stubnom mjestu: | kom | 3,00 |
| 12.8 |  | Izmještanje i povezivanje postojećeg NN voda (magistalni vodovi, ogranci, kućni nadzemni priključci, kućni podzemni priključci) i ostale opreme (mjerni ormari, javna rasvjeta itd) sa postojećeg stubnog mjesta na novo stubno mjesto. Ukupno, računato po komadu stubnog mjesta: | kom | 5,00 |
| 12.9 |  | Demontaža postojećeg stubnog mjesta i odvoz na lokaciju (magacin) koju odredi Investitor. Ukupno, računato po komadu stubnog mjesta: | kom | 5,00 |
| 12.10 |  | Demontaža postojećeg NN voda (provodnika) i odvoz na lokaciju (magacin) koju odredi Investitor. | m | 100,00 |
| 12.11 |  | Iskop rova, nabavka, transport i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, podzemnog trofaznog kablovskog voda 0,4 kV, presjeka do 240mm2 (Al). Stavka podrazumijeva sav neophodan materijal (posteljica, traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice...) i radove. Stavka obuhvata uređenje terena i dovođenje istog u prvobitno stanje (beton, asfalt itd) i odvoz viška materijala do deponije udaljene do 5km. |  |  |
| 12.12 |  | u zemljanom rovu u neregulisanom terenu | m | 200,00 |
| 12.13 |  | u zemljanom rovu u regulisanom terenu | m | 200,00 |
| 12.14 |  | kroz kablovsku kanalizaciju ispod kolovozne (betonske) površine | m | 10,00 |
| 12.15 |  | ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije (u rovu se iznad kabla postavljaju zaštitne armirano-betonske ploče) | m | 10,00 |

Napomene:

- Količine date po stavkama u tehničkoj specifikaciji predstavljaju okvirne vrijednosti ukupne/stvarne količine radova koje će se izvršiti za vrijeme prve godine trajanja Okvirnog sporazuma, pa će se u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca, usluge po stavkama izvršavati prema zahtjevima Naručioca, a po jediničnim cijenama datim u tabelama finansijskog dijela ponude ponuđača/Izvođača sa kojima bude zaključen Okvirni sporazum. Ponuđači u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori za vrijeme trajanja  Okvirnog sporazuma mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta, mjesta izvršenja i količina i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene date u ponudama na osnovu kojih će biti zaključen Okvirni sporazum;

- Ukupna ponuđena cijena iz tabele finansijskog dijela ponude koristiće se u svrhu vrednovanja pristiglih ponuda. Okvirni sporazum će se zaključiti na period od četiri godine od dana zaključivanja istog. Ukoliko u predmetnom postupku javne nabavke ispravnu ponudu ne podnese predviđeni broj ponuđača sa kojim se namjerava zaključiti okvirni sporazum, naručilac može da zaključi okvirni sporazum sa ponuđačem, odnosno ponuđačima čije su ponude ispravne ili da obustavi postupak, u skladu sa članom 26 ZJN.

I GARANTNI ROK: Garantni rok za  kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi minimum 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objetu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

II NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA:

Naručilac i Izvođač će se u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se izdavanje naloga od strane Naručioca Izvođaču. Na dan uvođenja Izvođača u posao zapisnički se konstatuje da je Naručilac uveo u posao Izvođača, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora obavijesti  Naručioca o imenovanju ovlašćenih lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno vodi gradilišnu dokumentaciju (građevinske knjige i građevinski dnevnik).

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti imena lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvođenjem  radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene lica koja vrše funkciju nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da  otkloni nedostatke na izvedenim radovima koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

III  POSEBNI USLOVI I ZAHJTEVI OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet javne nabavke u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

IZVOĐAČ  se obavezuje:

- da će ugovorene radove izvršiti po cijenama iz Ponude br. ______ od ________. godine

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima,

- da obezbijedi uredno vodenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da odmah, pisanim putem, obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi i dopremi na mjesto izvođenja radova svu potrebnu opremu, alat i radnu snagu potrebnu da se kvalitetno izvedu radovi;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu.

- da prije izvođenja radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekta (Sl.list CG 068/17).

NARUČILAC se obavezuje:

- da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja ovog Ugovora. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi;

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova;

- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora;

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi lice ,radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Izvršavanje ugovornih obaveza Izvođača ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o izvršenju ugovora i ista bude uručena Izvođaču, a u kojoj je naveden datum izvršenja Izvođačevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Naručilac izdaje Izvođaču Potvrdu o izvršenju ugovora sa primjerkom za naručioca, u roku od 15 dana od isteka ugovornog roka. Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvođača. Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost izvršenih radova.

Izvođač radova je dužan da prije zaključenja ugovora naručiocu preda: polisu  osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta (Sl.list CG br.064/17, 044/18, 063/18). Osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i finansijski gubitak. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl.list CG 068/17).

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a)napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b)ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-15580/1

Podgorica: 15.04.2020. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Zoran Đukanović, kao ovlašćeno lice CEDIS d.o.o. Podgorica daje

I z j a v u

da će CEDIS d.o.o. Podgorica, shodno stavki 486 iz Amandmana 1 na Plan javnih nabavki broj  10-10-6610 od 19.02.2020. godine i Ugovora o javnoj nabavci radova - Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi za potrebe investicija, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Izvršni direktor

Zoran Đukanović

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-15580/2

Podgorica: 15.04.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke stavka 486 iz Amandmana 1 na Plan javnih nabavki broj  10-10-6610 od 19.02.2020. godine za nabavku radova - Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi za potrebe investicija, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Zoran Đukanović ______________________

s.r.

Službenik za javne nabavke Mirko Dedović ______________________

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Jovan Milović _____________________

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

CEDIS DOO Podgorica

Broj: 10-10-15580/3

Podgorica: 15.04.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Amandmana 1 na Plan javnih nabavki broj  10-10-6610 od 19.02.2020. godine za nabavku radova - Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi za potrebe investicija, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

| Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Veljko Knežević, dipl.pravnik |
| --- | --- |
|  | s.r |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Mirko Dedović, dipl.pravnik |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Slobodan Arsović, dipl.ecc. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Tatjana Šaranović, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |
| Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda | Ivan Stešević, dipl.el.ing. |
|  | s.r. |

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene sa uračunatim popustom, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu sa uračunatim popustom, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = C (Najniža ponuđena cijena sa uračunatim popustom) / C (Ponuđena cijena sa uračunatim popustom) * 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |
| PDV |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači su u predmetnom postupku javne nabavke dužni da dostave sljedeće dokaze:

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta (Sl.list CG 064/17) ponuđač privredno društvo treba da dostavi licencu Ministarstva održivog razvoja i turizma:

- Licenca projektanta i izvođača radova  za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata.

Važeće Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inžinjera (struka elektrotehnika i građevina) za složeni inženjerski objekat (dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10 kV i više, kablovske i podzemne instalacije naponskog nivoa 10 kV i više) izdato od strane Ministarstva ekonomije.

- Važeću Licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

- Nije potrebno.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji br. 44/20 objavljenoj dana 08.05.2020.godine na portalu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me i sajtu CEDIS-a d.o.o. Podgorica: www.cedis.mewww.nabavka.vlada.cg.yu, a u skladu sa članom 26 Zakona o javnim nabavkama, sporazumne strane: CEDIS-a d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Naručilac) i (u daljem tekstu: Ponuđač), zaključuju Okvirni sporazum, kako slijedi:

Član 1

Predmet ovog okvirnog sporazuma je izvođenje građevinskih, zanatskih i elektromontažnih radova za potrebe investicija.

Član 2

Trajanje okvirnog sporazuma je 4 godine od dana zaključivanja istog.

Član 3

Okvirni sporazum nije obavezujući za potpisnike istog, već predstavlja mogućnost za potpisivanja Ugovora o izvođenju radova koji su predmet nabavke.

Član 4

Predmet nabavke je izvođenje građevinskih, zanatskih i elektromontažnih radova za potrebe investicija.

Član 5

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om je 1.300.000,00 €.

Član 6

Procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma  je 490.000,00 €.

Član 7

Okvirna specifikacija radova za vrijeme primjene okvirnog sporazuma je određena tenderskom dokumentacijom.Naručilac je u postupku javne nabavke odredio okvirne količine predmeta nabavke, s obzirom na to da se zbog prirode predmeta nabavke ne može unaprijed odrediti tačna količina. Naručilac se ne obavezuje na nabavku utvrđenih okvirnih količina u cijelosti. Stvarna realizacija zavisi od stanja na terenu tj. konkretnih potreba Naručioca i ne može preći utvrđenu procijenjenu vrijednost nabavke.

Član 8

Pojedinačne cijene radova za vrijeme primjene okvirnog sporazuma date su u ponudi ponuđača/Izvođača.

Član 9

Dinamika izvođenja radova za vrijeme primjene okvirnog sporazuma zavisi od trenutnih/stvarnih potreba Naručioca.

Član 10

Mjesto izvođenja radova za vrijeme primjene okvirnog sporazuma je Regionu 3 (Berane i Rožaje).

Član 11

Uslovi i način plaćanja: uplatom na račun prvorangiranog ponuđača u roku od 60 dana od dana ispostavljanja uredne fakture/situacije prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica. Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Izvođača.

Član 12

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Član 13

Mogućnost promjene pojedinačnih cijena: ponuđači u ponudama na osnovu kojih će se zaključivati Pojedinačni ugovori za vrijeme trajanja  Okvirnog sporazuma mogu mijenjati pojedinačne cijene, zavisno od predmeta, mjesta izvršenja i količina i to samo na način što iste mogu biti smanjene u odnosu na pojedinačne cijene date u ponudama na osnovu kojih će biti zaključen Okvirni sporazum.

Član 14

Prvi ugovor o javnoj nabavci zaključiće se nakon ponovljenog poziva ponuđačima za dostavljanje ponude u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma.

Član 15

Obaveze ponuđača u pogledu uslova za učešće u postupku propisane su tenderskom dokumentacijom br. 44/20.

Član 16

Okvirni sporazum koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 17

Ovaj Okvirni sporazum sačinjen je u 14 istovjetnih primjeraka, od kojih su 2 primjerka za Naručioca, a po 2 primjerka za 6 prvorangiranih Ponuđača.

Član 18

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Ponuđača.

SAGLASAN SA NACRTOM OKVIRNOG SPORAZUMA

NARUČILAC		                                                  PONUĐAČ

____________________________		                    _____________________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

1. Naručiica - Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica – CEDIS, sa sjedištem u Podgorici, ulica Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Broj žiro računa: 535-15969-90 kod Prve banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor Zoran Đukanović po Odluci Odbora direktora broj 10-01-3783 od 29.07.2016. godine, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. Ponuđača ______________________ sa sjedištem u________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija br. 44/20 od 08.05.2020. godine za otvoreni postupak za nabavku  radova –građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija, Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________; Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova za potrebe CEDIS-a - Nabavka radova, građevinski, zanatski i elektromontažni za potrebe Investicija. Ponuda Izvođača i specifikacija Naručioca integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ €.

PDV iznosi _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi _____________ €

Član 3.

Rok plaćanja je: Naručilac će izvršiti  plaćanje U roku od 60 (šezdeset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture/situacije za izvedene radove prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12. Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača.

Član 4.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio reaizacije ugovora ostvariće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem emaila i faxa. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:                                                                  Za Naručioca:

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju ugovora ostvariće se putem maila komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:                                                                  Za Naručioca:

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promejene.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora:

- Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika. Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja ovog Ugovora.

-  Mjesto izvršenja ugovora:

- mjesto izvođenja radova je teritorija Crne Gore.

Član 6

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručilac mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka Naručiocu na saglasnost.

Član 7.

Naručilac i Izvođač će se u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se izdavanje naloga od strane Naručioca Izvođaču. Na dan uvođenja Izvođača u posao zapisnički se konstatuje da je Naručilac uveo u posao Izvođača, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora obavijesti  Naručioca o imenovanju ovlašćenih lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno vodi gradilišnu dokumentaciju (građevinske knjige i građevinski dnevnik).

Član 8

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti imena lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvođenjem  radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene lica koja vrše funkciju nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da  otkloni nedostatke na izvedenim radovima koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Član 9.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Izvršavanje ugovornih obaveza Izvođača ne može se smatrati završenim sve dok Naručilac ne potpiše Potvrdu o izvršenju ugovora i ista bude uručena Izvođaču, a u kojoj je naveden datum izvršenja Izvođačevih obaveza u vezi predmeta Ugovora (datum izvršenja ugovora).

Naručilac izdaje Izvođaču Potvrdu o izvršenju ugovora sa primjerkom za naručioca, u roku od 15 dana od isteka ugovornog roka. Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Potvrda o izvršenju ugovora smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvođača. Po izdavanju Potvrde o izvršenju ugovora, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbijednost izvršenih radova.

Član 10

IZVOĐAČ  se obavezuje:

- da će ugovorene radove izvršiti po cijenama iz Ponude br. ______ od ________. godine

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima,

- da obezbijedi uredno vodenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da odmah, pisanim putem, obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- da obezbijedi i dopremi na mjesto izvođenja radova svu potrebnu opremu, alat i radnu snagu potrebnu da se kvalitetno izvedu radovi;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu.

- da prije izvođenja radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekta (Sl.list CG 068/17).

Član 11

NARUČILAC se obavezuje:

- da Izvođača uvede u posao u roku od 10 radnih dana od dana zaključivanja ovog Ugovora. Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumjeva se otvaranje građevinskog dnevnika, u kojem se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi;

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova;

- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđno odredbama ovog Ugovora;

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi lice ,radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 12.

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet javne nabavke u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Član 13.

Garantni rok za  kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu iznosi minimum 24 mjeseca računajući od dana primopredaje objekta. Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Član 14.

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja najmanje 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju potrebe naručilac ima pravo da traži produženje garancije. Naručilac je ovlašćen  da  garanciju za dobro izvršenje posla, naplati u cjelosti u slučaju da izvođač ne ispuni bilo koju obavezu  predviđenu ovim ugovorom i u slučaju jednostranog raskida ugovora. Ako se za vrijeme trajanja ugovora promjene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze ili druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih obaveza, važnost  garancije se mora produžiti.

Član 15.

Izvođač radova je dužan da prije zaključenja ugovora naručiocu preda: polisu  osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekta (Sl.list CG br.064/17, 044/18, 063/18). Osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i finansijski gubitak. Osigurana suma iznosi 100.000,00 eura u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl.list CG 068/17).

Član 16.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 17.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a) napusti radove odnosno na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b) ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora i

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 18.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je   u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjeraka Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

# Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude koju je takođe dužan uračunati u ukupan broj listova ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U polisi osiguranja koja se traži od prvorangiranog ponuđača/Izvođača, kao sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora, treba da bude naveden broj, datum tenderske dokumentacije i predmet javne nabavke, kao i napomena da se polisa odnosi samo na predmetni postupak javne nabavke. Takođe, iz sadržaja polise treba jasno da proizilazi da je riječ o polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na  djelatnost  građenja objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta i limitom pokrića (sumom osiguranja) minimum 100.000,00 eura. Ovo osiguranje  mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi e-mailom na adresu naručioca veljko.knezevic@cedis.me.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama